Завършете теста за проверка усвояването на материала! Изпълнете задачите.

В един проект задачите могат да бъдат три типа - С фиксирана продължителност, с фиксирани модули и с фиксирано количество работа.

Какво следва да се разбира под "фиксиран" когато на задача от графика на проекта се задава един от тези три типа?

* Този тип задача не е коректен, или е "повреден" в графика и трябва да се поправи преди Microsoft Project да изчисли коректно стойността му.

* При изчисляването на графика, стойността за тази задача е фиксирана, или след като веднъж сте  назначили остава константа. След като веднъж сте съхранили графика на проекта тя не може да бъде променяна.

* При изчисляване графика на проекта, стойността за тази задача е фиксирана, или след като сте я назначили веднъж остава постоянна, освен ако не въведете нова стойност за тази задача.

Когато създавате нова задача, кой тип задача (и подразбиращи се настройки) се дава по подразбиране от Microsoft Project на задачите в списъка?

С фиксирани Модули.

С фиксирана продължителност.

С фиксирано количество работа.