КУРС “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ”

Общият финансов пакет на Европейската комисия за България предвижда повече от 4,7 мил. евро за периода 2007 – 2009 година. Пътищата и начините за усвояване на фондовете на Европейския съюз преминават задължително през придобиването на проектна култура.

Една от непосредствените стъпки е създаването и развитието на специализирани обучения с теоретически и практически насоки за изграждане на необходимия капацитет.

Процесът на обучение следва да включва добри практики в сферата на управлението и реализирането на проекти, изграждането на съответните умения за финансово управление и контрол, мониторинг и оценка.

Разработения курс предлага на участниците /студентите/ знания, практически умения и капацитет за успешно управление на проекти, финансирани от Европейския съюз.

Анотация

Основни цели на практикума са:

Да придобият студентите знаяния и умения за най-търсените в момента ключови компетенции за работещите във фирми, администрации и организации. Курсът е съвместна разработка на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” и цели създаване на нови и повишаване на съществуващите компетенции на служителите в няколко области на компетенции:

- Говорене и водене на преговори

- Ефективно представяне посредством презентации

- Ефективно планиране и организиране

- Модериране на групови процеси

В рамките на практикума се провеждат 12 тренинга подходящи за конкретните профили на служителите в корпорациите участващи в този курс.

Говорене и водене на преговори

- Ефективно представяне пред публика.

- Водене на преговори, дискутиране и аргументиране.*

- Успешно водене на разговори за продажба.

Ефективно планиране и организиране

- Успешно организиране и провеждане на проекти.*

- Оптимално използване на времето.

- Решаване на проблеми и развиване на идеи.

- Компетентно решаване и отговорно действане.

Модериране на групови процеси

- Успешно развитие и ръководене на екипи.*

- Решаване на конфликти в групи.

- Успешно модериране на обсъждания.

Ефективно презентиране

- Създаване на слайдове за шрайбпроектор и компютърни презентации.

Компетентно провеждане на презентации.

Друга основна цел на курсът е да запознае студентите с основните етапи при разработване и управление на проекти. Представят се логическите етапи на процеса на проектиране, работата в екип, управлението на ресурси, оптимизирането на разходи и др. Основно внимание се отделя на техниките, средствата и методите за идентифициране, разработване, представяне, изпълнение, управление и оценка на проекти. Специално място в практикума заемат най-важните европейски инициативи за финансиране на проекти в различни области. Практическите упражнения имат за цел да развият навици по създаване и управление на проекти, в това число: избор на оптимална организационна структура, построяване на мрежов модел на проекта и пресмятане на параметрите на мрежовия график, определяне на критичния път и резервите от време / ресурси, стойност и продължителност на проекта, и т.н. студентите се разделят на групи по интереси със задача – екипно разработване на проект (в свободно избрана област). Последното включва изготвяне на проектна документация, вкл. анализ на състоянието и на критичните моменти, времеви и ресурсен план за осигуряване, и т.н. Разработените курсови проекти се представят и защитават, а при тяхното изготвяне се използва специализиран софтуер за проектиране, управление и отчитане на проекти MS Project.

Предварителни изисквания

Студентите трябва да притежават знания и умения в областта на създаването и ползването на програмни системи. Изискват се също и добри познания по линейна алгебра, дискретна математика, алгоритми и структури от данни, вероятности и статистика в рамките на университетския учебен план по специалността.

Придобити знания и умения

Успешно завършилите ще придобият знания за основните методи и средства, необходими за разработването и управлението на проекти, приложими при усвояването на средствата отпускани от Европейския съюз. В резултат на обучението студентите ще узнаят за основните европейски инициативи за проектно финансиране, ще разбират същността на основните етапи на жизнения цикъл на проекта, ще могат да създават и изследват мрежови модели на управление, и т.н. Получените знания и умения студентите ще използват за разработване (под формата на курсови работи) на собствени проекти в различни области.

Техническо осигуряване на обучението

Всички лекции се представят под формата на мултимедийни презентации, приложени в българската система за електронно обучение BEST /BulgarianEducationalSite/.

BEST е софтуерна система за създаване, редактиране, споделяне, съхраняване, визуализиране и многократно използване на проекти за е-обучение, разработени от различни образователни институции. BEST осигурява поддръжка през целия жизнен цикъл на виртуалния процес на обучение – от дефиниране на целите на обучение, конструиране на електронни курсове и виртуални общества за познание чрез споделен опит и комуникация, съпроводени с редици от учебни дейности /учене, тестване, изпитване, консултиране, работа в екип и др./, до оценяване на резултатите и качеството на преподаване, усвояване и работа в екип. BEST обединява достойнствата

на две от най-популярните системи за е-обучение Moodle и LAMS, и следва

българската традиция в тази област 2 .

Основни функционални възможности на BEST са:

- Моделиране на процеси на обучение в различни области, базирани на широк спектър от учебни дейности и ресурси

- Администриране и интерпретиране на създадените модели, и едновременно /паралелно/ динамично поддържане на виртуално обучение и учене за множество потребители /обучавани, преподаватели, администратори, гости и др./

- Поддържане на динамично виртуално взаимодействие между субектите и ресурсите на системата, осигурявано от модел на съответния процес на обучение

- Виртуална комуникация чрез дейности и събития, свързани с обучението /създаване на учебно съдържани, обем на информация, съвместна работа по усвояване на знания и др./ и с използване на различни технологии и средства /форуми, е-съобщения, стаи за разговори, видеоконференции и др./

- Прилагане на различни педагогически стратегии за обучение / в зависимост от специфичните потребителски нужди и с възможности за автоматично адаптиране на стратегиите на базата на модел на оценяване на знанията и уменията/

- Динамично генериране на е-тестове с адаптиране към студентите / в зависимост от прогреса и историята на обучение/

- Интерактивно взаимодействие / асинхронно и синхронно/ между преподавател и студент при провеждане и контрол на обучението

- Осигуряване на преносимост /импорт/експорт в стандарти IMS и SCORM/ на е- курсове и е-задачи, и др.

Също така за първи път в българска система за електронно обучение са вградени средства за автоматизирана обработка на текст/вкл. Синтез на реч, оценяване на свободен отговор, и др./

Практическото обучение може да се провежда в модерни компютърни лаборатории с осигурен (вкл. и безжичен) Интернет-достъп. За самостоятелна работа студентите могат да ползват и компютърна зала със свободен достъп. Включително и на е-курсове във форматMoodleи LAMS

ТЕМА 1: ПРОГРАМА.ПРОЕКТ.ПРОЕКТЕН ЦИКЪЛ

ОБЩА ЦЕЛ НА ТЕМА 1: Запознаване с основната проектна терминология, етапно формиране на проектната идея и с многообразието от програми за финансиране на проекти от Европейския съюз

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕМАТА:

МОДУЛ 1– ПРОГРАМА.ПРОЕКТ. – ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДУЛ 2– ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТ

МОДУЛ 3 – ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ

СЪЮЗ

ТЕМА 2: ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ,  ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩА ЦЕЛ НА ТЕМА 2: Запознаване със същността на конкретни техники и

методи за анализ, планиране и управление на проекти, които са полезни не само при работа по проектни предложения, но могат да бъдат използвани успешно и при вземане на управленски решения

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕМАТА:

МОДУЛ 4– ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОЕКТ

МОДУЛ 5– РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ

МОДУЛ 6– ОЦЕНКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

ТЕМА 3: УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ

ОБЩА ЦЕЛ НА ТЕМА 3: Запознаване с основните етапи на управление на

проект, техническа и финансова отчетност, мониторинг и контрол върху

изпълнението на дейностите, заложени в проекта и крайна оценка. Финансово

управление – одит.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕМАТА:

МОДУЛ 7– УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

МОДУЛ 8– ОТЧЕТНОСТ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТИ

МОДУЛ 9– УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ - ОТЧЕТНОСТ

МОДУЛ 10–ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ – ОДИТ

МОДУЛ 11– ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

Съдържание на учебната дисциплина

А. ЛЕКЦИИ

Учебния план е разделен на четиринайсет отделни модула, акцентиращи върху

специфични теми. Всеки модул осигурява последователното надграждане и задълбочаване на познанията и разбирането на процеса на управление на проекти. Практикума предоставя балансирано съчетание от основни теоретични материали за управление на проекти и проверка на наученото на практика като ударението се поставя от макро- към микро-равнище, от разбиране на общата рамка и процесите към практически упражнения от реалния свят. На всеки етап, усвояването на знанията от студентите, и развитието на практическите им умения ще се установяват на база тест и при завършване на практикума – разработка на собствен проект в екип, което ще е показал за ефективността на преподаването и начина на усвояване на материала.

| № | Учебни модули | Всичко часове |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | теория | практика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МОДУЛ 1“ПРОГРАМА.ПРОЕКТ.–ОСНОВНИХАРАКТЕРИСТИКИ” М-1.1.Дефиниция– програма, проектът М-1.2.Основни характеристики на проекта М-1.3.Видовете програми и проекти | 2 |  |
| 2 | МОДУЛ 2“ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТ” М-2.1.Цикъл на проекта | 2 |  |
| 3 | МОДУЛ 3 ”ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” М-3.1.Програми на Европейския съюз | 2 |  |
| 4 | МОДУЛ 4 “ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОЕКТ” М-4.1. Основни стъпки при идентифициране на проекти | 3 |  |
| 5 | МОДУЛ 5 “ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ” М-5.1. Основни стъпки при разработка на проекти | 5 |  |
| 6 | МОДУЛ 6 “ОЦЕНКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НАПРОЕКТИ” М-6.1. Оценка на формулирания проект М-6.2. Изпълнение на проекта | 2 |  |
| 7 | МОДУЛ 7 “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ” М-7.1. Управление на дейностите и ресурсите М-7.2. Управление на цикъла на проекта- | 3 |  |
| 8 | МОДУЛ 8 “ОТЧЕТНОСТ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТИ” М-8.1. Отчетност и мониторинг –основни характеристики | 2 |  |
| 9 | МОДУЛ 9 “УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ–ОТЧЕТНОСТ” М-9.1. Управление на финансите –основни характеристики | 1 |  |
| 10 | МОДУЛ 10 “ ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ–ОДИТ” М-10.1. Финансово управление –одит –основни характеристики | 1 |  |
| 11 | МОДУЛ 11 “ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ” М-11.1. Оценка на изпълнението на проекти – основни характеристики | 2 |  |
| 12 | МОДУЛ 12 “РАБОТА В ЕКИП. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ” М-12.1. | 2 | 6 |
| 13 | МОДУЛ 13 “ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ” М-13.1. | 1 | 6 |
| 14 | МОДУЛ 14 “УПРАВЛЕНИЕНА ПРОЕКТИ В СРЕДА MICROSOFT PROJECT” М-14.1. | 2 | 8 |
| ВСИЧКО: |  | 30 | 20 |

Б. ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

ОБЩА ЦЕЛ НА МОДУЛА С ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ:

Усвояване на конкретни знания, умения и инструментариум за

управление на проект, анализ и оценка на изпълнението. Формиране на компетенции

за реализация на проектната идея. Работа в екип.

МОДУЛ 12– РАБОТА В ЕКИП. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ

МОДУЛ 13– ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

МОДУЛ 14-УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИВ СРЕДА MICROSOFT PROJECT

Описание на практическата част от практикума (практикум по Microsoft Project):

Тридневния курс акцентира на изучаването на задачно-ориентирания подход при което на студентите не се дават просто познания за това как се работи с Microsoft Project  и неговите свойства, а се изпълняват и много практически упражнения. Теорията и практическите упражнения се базират на задачи за планиране и управление на проекти взети от реалния живот, което ще позволи на студентите да вникнат в истинските възможности на софтуера и ще ги направи продуктивни мениджъри на проекти.

Теми в практикума:

I.  Запознаване с възможностите на Microsoft Project:

Интерфейс, менюта, команди и др. за управление на проекти в строителството.

I I. Решаване на конкретни задачи използвайки Microsoft Project за:

- Залагане и следене на строителни обекти с ресурси:

- механизация;

- работна ръка;

- материали и др..

- Изготвяне на график.

- Пренасочване на свободен ресурс.

- Трениране на функцията за подсказване при предстояща и свършена работа.

- Вмъкване на допълнителна задача и трениране разместване на график.

6	Изчисляване на себестойност на проект при различни варианти на изпълнение на проекта при една и съща крайна цел, като се отчита време и ресурс (разбивка на механизация, работна ръка и др.) Планова и реална себестойност – сравнение.

I I I . Осигуряване на време за трениране на програмата и проверка на знанията:

- Проверка на резултатите от обучението - разработен график на проект.

- Тест до 15 въпроса.

Обхват на практикума:

Основни инструменти за управление на обхвата, целите, ресурсите, финансовите средства и продължителността на даден проект
Начини за проследяване развитието и стойността на проект, правене на корекции с цел реализиране на целите в срок
Управление на проект през интернет, взаимодействие,проследяване и генериране на отчети за възложителите на проекта.
Придобиване на умения за едновременно управление на няколко проекта и групи ресурси
Опростяване на работата посредством обен на информация между Microsoft Project  други приложения на Microsoft.
Изучаване на това как се съставя план на проект и как се представя.
Инструменти на Microsoft Project  за управление на разписания, натовареността на ресурсите и тяхната ефективност
"Разбиване" на задачите на под-задачи. Оценяване на риска и определяне на взаимните зависимости между под-задачите. 
Проследяване развитието на проект и внасяне на корекции в реално време.
Координиране на група проекти през Интернет посредством Microsoft Office Project Server 2003

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Разпределение на модулите в практикума

Модул 1: Въведение в теорията на планиране на проекти

Модулът въвежда студентите в елементите от които се състои плана на един проект, ще бъде обяснено кои са решаващите фактори за успеха на един проект или за неговия провал. Тегловния коефициент на всеки едн фактор и оценката на риска, както и управление на очакванията.

Разглеждани въпроси и учебни дейности дейности

| • | Защо е важно да се планира един проект? |
| --- | --- |
| • | Елементи на плана на един проект. |
| • | Фактори за успеха или провала. Влияние. |
| • | Провеждане на дискусия на тема: Кое и в каква степен оказва влияние върху успеха или провала на един проект? Оценка на риска и управление на очакванията. |

След завършването на модула студентите ще могат:

| • | Да определят точно елементите на плана на проекта и целите. Ще умеят да разбиват големите задачи на подзадачи. Ще могат правилно да преценяват взаимните зависимости между задачите. Ще умеят да определят натовареността на хората и наличието на материалните и времеви ресурси, както и правилно да ги разпределят с цел постигането на крайните цели на проекта в срок. |
| --- | --- |
| • | Ще могат да вникнат в същността на правилното съставяне на план на проект, оценката на риска, управлението на очакванията, комуникацията с екипа и възложителите. |
| • | Правилно да определят тегловните коефициенти с които отделните фактори оказват влияние за успеха или провала на даден проект. |

Модул 2: Подготвяне на прецизен и ефективен план на проект и продуктивна работа с Microsoft Project.

В модулът се акцентира на работата в екип, управлението работата на екипи с Microsoft Project  , важността на комуникацията между членовете на екипа, а също така и с възложителите на проекта. В този модул една от целите е създаването от студентите на шаблон за проект в Microsoft Project  който по-късно да бъде конфигуриран до "реален" такъв и да се симулира едновременното управление на няколко проекта.

Разглеждани въпроси и дейности

| • | Защо е важна ефективната комуникация |
| --- | --- |
| • | Начини за осъществяване на ефективна комуникация |
| • | Демонстрация: Просто демонстриране на организирането на планове на проекти в MS Word |
| • | Ролева игра: Обменяне на информация по проект между членовете на екипа, възложителите, провеждане на мозъчни атаки, генериране и описване на нови идеи, съставяне на роудмап-пи, определяне на контролни точки в тях, задаване на крайни срокове за приключване на подзадачи... |
| • | Демонстрация: Създаване шаблон на план на проект в Microsoft Project |
| • | Съставяне бюджетите на проект |

След завършването на модула студентите ще могат:

| • | Да провеждат ефективна комуникация което е много важно за успеха на един проект. |
| --- | --- |
| • | Да прилагат наученото в Microsoft Project. |
| • | Да организират и координират планове на проекти прилагайки Outline command. |
| • | Да комуникират ефективно с възложителите на проект и да управляват очакванията им с Microsoft Project. |
| • | Да създават прост шаблон на проектен план в Microsoft Project който на по-късен етап ще бъде попълнен и конфигуриран. |
| • | Да оптимизират комуникацията чрез функционалността която предлагат приложенията от пакета на Microsoft Office, като при това ще са придобили творчески подход и продуктивност в работата с продукта. |

Модул 3: Построяване на оптимални разписания на проект

В този модул вниманието на студентите ще бъде насочено към това как се изготвя разписание на проект, как се задават сроковете в него и как това се съгласува с възложителите. Разписанията на проектите спомагат за правилното осъзнаване от възложителите и екипите на обема работа и сроковете за която трябва да бъде свършена с цел успешното приключване на даден проект. По време на обучението в този модул студентите ще променят предварително подготвено примерно разписание с цел да усвоят практически техниките на ефективна комуникация с възложителите и съгласуването с тях на разписания с изпълними срокове.

Разглеждани въпроси и дейности

| • | Съставяне на цялостно и ефективно разписание на проект |
| --- | --- |
| • | Съставяне на ефективна Гант Диаграма в Microsoft Project |
| • | Упр.1: Фази на проект, Задачи, Подзадачи, Контролни точки, Предаване |
| • | Елементи на задача. Подзадачи. |
| • | Упр. 2: Документиране на свършената по пректа работа |
| • | Упр. 3: Привързване на задача към документ на работен пакет |
| • | Демонстрация: Начини за избягване поставянето на нереални цели, оценяване постижимостта на целите. |

След завършването на модула студентите ще могат:

| • | Да създават прецизни и ефективни разписания за ефективна работа на членовете на даден екип. |
| --- | --- |
| • | Създаване разписание на проект с задачи акцентиращи на фазите в проекта, доставянето на завършена работа и ключовите контролни точки (milestones). |
| • | Създаване на разписание на проект с акцент на идентифицирането на доставките като резултат от завършени задачи. |
| • | Изясняване на разликата между задачи представящи работа от задачи представящи реални резултати от работа. |
| • | Избиране на най-ефективния метод за комуникация за/с подробностите относно работата свързана със задачите на проекта. |
| • | Избягване на нереални начални срокове в едно разписание и премахване от Microsoft Project шаблона на добавени по погрешка неща. |

Модул 4: Разполагане и търсене на ресурси в задачите от проекта изготвен в Microsoft Project

Този модул въвежда студентите в техниките за правилно разпределяне на задачите по ресурси и заделянето на резерви. В смисъл, че хората са така наречения човешки ресурс тук студентите ще се научат да определят натовареността на даден член на екипа, припокриването на задачи в които този член участва и т.н.. В модула студентите ще редактират предварително създадено разпределение на задачите по ресурси в Microsoft Project  с цел оптималното разпределение на задачите и ресурсите. Ще бъдат изяснени различни техники в Microsoft Project за решаване на въпросите с участието на един и същ ресурс (член на екипа и др.) в различни задачи, определянето на взаимните зависимости на задачите от проекта.

Разглеждани въпроси и дейности

| • | Проблеми и алтернативи при разпределянето на ресурси. |
| --- | --- |
| • | Как пресмята Microsoft Project стойностите на задачите. |
| • | Упражнение: Тънкости при сложно разпределение на ресурси с помощта на Microsoft Project |
| • | Как Microsoft Project разпределя ресурсите по нива? |
| • | Обобщаващ заключителен урок: Ефективно представяне на планове на проекти пред възложителите, при отчитане на завършването на проекта, изготвяне на презентации в други приложения от Microsoft Office пакета. |

След завършването на модула студентите ще могат:

| • | Правилно да разпределят ресурсите и назначават задачите с цел по-лесен и ефективен контрол на текущото изпълнение на продуктивен проект. |
| --- | --- |
| • | Правилно да преценяват кои полета на задачите в Microsoft Project да се редактират с цел постигане на ефективно разпределение на ресурсите по задачи. |
| • | Ще могат правилно да назначават задачи на даден ресурс без при това да се налага променяне на желаните характеристики на задачите. |
| • | Да описват алгоритъм и да го използват в Microsoft Project за разпределяне на ресурсите по нива. Ще знаят как това може да доведе до неочаквани резултати касаещи нивата на използване на ресурсите. |
| • | Ще умеят да използват различни техники в Microsoft Project за ефективно използване на ресурсите и назначаването на един и същ ресурс в няколко задачи без това да го претоварва или да води до пълното му изразходване. |

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Оценяването ще се формира на базата на четири текущи оценки. Разработения курс има 3 /три/ основни теми и 1/една/ практическа част. При завършването на всяка от основните теми ще се осъществява текущ контрол чрез решаване на тест, а при приключване на практическата част ще се изисква разработка на курсов проект, който да се изготви с помощта на специализираният софтуер за проектиране, управление и отчитане на проекти-MS Project.

ВАРИАНТ

Учебна програма

1 Основи на управлението на проекти

1.1     Понятия за работата по проект

1.1.1   Какво е проект?

1.1.2   Какво е УП?

1.1.3    Концепции за фазите

1.1.4    Структурен план на проекта

1.1.5     Модели на планиране

1.2         Цели на проекта

1.3        Организация на проекта

1.4        Поставяне на УП в процедурен модел

1.5          Въведение в MS Project 2000

1.5.1      Защо софтуерно базиран мениджмънт на проекти?

1.5.2       Работен екран

1.5.3       Система за помощ

1.5.4       Изгледи

2	Планиране на проекта

2.1    Проектно задание (планиране на примерен проект ОХРА ООД)

2.1.1   Въпроси по проектното задание

2.1.2   Методът „Стъпка по стъпка" (груб план, детайлирай план, жалони...)

2.2     Планиране на проект с MS Project  2000

2.2.1    Основни настройки на примерния проект

2.2.2   Начин на действие „Стъпка по стъпка"

(груб план, детайлирай план, жалони...)

2.3     Отчет на планирането с MS Project  2000

2.3.1    Отчет-преглед

2.3.2   Отчет за ресурсите

2.3.3    Информация за планиране като уеб сайт

3       Контрол и регулиране

3.1      Мерки за контрол и регулиране на проекта

3.1.1    Определение за контрол

3.1.2   Определение за регулиране

3.1.3    Средства за контрол и регулиране (сравнение на планираното с реалното състояние)

3.2      Контрол и регулиране на проект с MS Project 2000

3.2.1    Основен план

3.2.2   Актуализация

3.2.3   Техника на филтриране

3.2.4   PERT-анализ

3.2.5   Критична пътека и буферни времена

3.3       Отчет за контрола с MS Project 2000

3.3.1   Статус на процеса

3.3.2    Информация за контрол като уеб сайт

3.3.3   Автоматизиране на уеб страници

4	Екипна работа по проект

4.1     Екипът на проекта (установяване и разпределяне на ролите в екипа)

4.2      Ръководителят на екипа

4.3      Мотивация и комуникация

4.4      Защо се провалят проектите?

4.5      Аспекти на персоналната политика

4.6      Работа в екип с MS Project 2000

4.6.1    Многопроектна техника

4.6.2     Ресурсен пул

4.6.3     Файл за основния проект и файлове за подпроектите

4.6.4      Мрежови настройки

4.6.5      CLOBAL.MPT

4.6.6      Права за достъп